PLAN D'ACTIONS

ACCESSIBILITÉ NUMÉRIQUE

GIPHAR - 2026

Ce plan d'actions accompagne le schéma pluriannuel d'accessibilité numérique 2026-2028 de Giphar. Il doit être actualisé chaque année sur la période de validité de l'audit RGAA (version 4.1.2, réalisé le 26/06/2026 par FACIL'iti - taux de conformité global : 55,13 %, site partiellement conforme).

# 2026 - Formation, sensibilisation et corrections prioritaires

| Actions | État | Commentaire / Timeline |
| --- | --- | --- |
| Audit RGAA initial du site giphar.fr | Terminé | Réalisé le 26/06/2026 par FACIL’iti - taux de conformité global 55,13 % |
| Publication du schéma pluriannuel d'accessibilité numérique 2026-2028 | Terminé | Publication sur giphar.fr |
| Rédaction et publication de la déclaration d'accessibilité | Terminé | Publication sur giphar.fr |
| Sensibilisation des équipes de direction à l'accessibilité numérique | T3 2026 |  |
| Déploiement du plan de formation et de sensibilisation des équipes (développement, communication, marketing) | À planifier |  |
| Nomination d'un référent accessibilité numérique | Terminé | Nomination de Marion Bobillo, responsable performance digitale |
| Constitution du groupe transverse d'accessibilité (DSI, communication) | Terminé |  |
| Correction de la hiérarchie des titres (h1-h6) sur l'ensemble des pages | A planifier |  |
| S'assurer que tous les liens disposent d'un intitulé pertinent (logo, réseaux sociaux, « en savoir plus ») | À planifier |  |
| Implémenter l'attribut « lang » sur l'ensemble des pages | À planifier |  |
| Correction des erreurs d'images (alternatives textuelles manquantes ou non pertinentes, textes incrustés dans les visuels) | À planifier |  |

Note : les échéances indiquées ci-dessus sont proposés à titre indicatif et doivent être ajustés selon l'organisation interne de Giphar et les ressources disponibles.