PLAN D'ACTIONS
ACCESSIBILITÉ NUMÉRIQUE
GIPHAR - 2026
Ce plan d'actions accompagne le schéma pluriannuel d'accessibilité numérique 2026-2028 de Giphar. Il doit être actualisé chaque année sur la période de validité de l'audit RGAA (version 4.1.2, réalisé le 26/06/2026 par FACIL'iti - taux de conformité global : 55,13 %, site partiellement conforme). 
2026 - Formation, sensibilisation et corrections prioritaires
	Actions
	État
	Commentaire / Timeline

	Audit RGAA initial du site giphar.fr
	Terminé
	Réalisé le 26/06/2026 par FACIL’iti - taux de conformité global 55,13 %

	Publication du schéma pluriannuel d'accessibilité numérique 2026-2028
	Terminé
	Publication sur giphar.fr

	Rédaction et publication de la déclaration d'accessibilité
	Terminé
	Publication sur giphar.fr

	Sensibilisation des équipes de direction à l'accessibilité numérique
	T3 2026
	

	Déploiement du plan de formation et de sensibilisation des équipes (développement, communication, marketing)
	À planifier
	

	Nomination d'un référent accessibilité numérique
	Terminé
	Nomination de Marion Bobillo, responsable performance digitale

	Constitution du groupe transverse d'accessibilité (DSI, communication)
	Terminé
	

	Correction de la hiérarchie des titres (h1-h6) sur l'ensemble des pages
	A planifier
	

	S'assurer que tous les liens disposent d'un intitulé pertinent (logo, réseaux sociaux, « en savoir plus »)
	À planifier
	

	Implémenter l'attribut « lang » sur l'ensemble des pages
	À planifier
	

	Correction des erreurs d'images (alternatives textuelles manquantes ou non pertinentes, textes incrustés dans les visuels)
	À planifier
	


Note : les échéances indiquées ci-dessus sont proposés à titre indicatif et doivent être ajustés selon l'organisation interne de Giphar et les ressources disponibles.
